**监理日志**

|  |
| --- |
| 项目名称：常州九洲裕光前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目 |
| 日期:2017年07月20日,星期四 | 天气:多云、温度：30℃～37℃,风向：西南风：风力:3～4级 |
| 一、施工内容 |
| 施工部位 | 施工内容 | 资源投入量 |
| 一期工程 | 南北路主干道铺水稳 | 挖掘机 1 台、压路机 1 台、瓜 皮机 1 台、运料车 3 台 |
| 二、施工进度 |
| 施工部位 | 施工内容 | 施工进度 |
| 一期工程 | 南北路主干道铺水稳 | 100% |
| 三、施工质量问题 |
| 责任单位 | 施工部位 | 施工内容 | 存在问题 | 评判标准 | 处理情况 |
| / | / | / | / | / | / |
| 四、监理工作情况 |
| 组织单位 | 参与单位 | 工作地点 | 工作内容 | 工作结果 |
| / | / | / | / | / |
| 五、签发监理文件台账 |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 |
| / | / |  / | / |
| 六、之前问题整改复查情况 |
| 施工部位 | 存在问题 | 复查情况 | 整改实效 |
| / | / | / | / |
|  QQ图片20170720091633 挖掘机 铲机QQ图片20170720091744一期工程主干道南北路铺水稳 工地巡视20170720  |
| 本日监理人员 | 王安红 |