**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　28　日　 天气: 晴

星期： 三　　　 　 气温:　-9°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 设备基础踏步修建进行旁站。 2. 楼梯基础浇灌进行旁站。 3. 箱逆变进行耐压、打压试验进行旁站并记录实验数据 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 设备基础踏步修建开始粉刷 2. 设备设备之间电缆通讯进行熔断连接。 3. 汇流箱电缆敷设。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王志成、马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****