**监　理　日　志**

日期：　2017年01月22日　　　　　　　　　 天气： 晴

星期：　日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温： 　-12-1℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 |  现场大部分施工完成，接近年根底、施工暂时搞一段落，收拾施工现场，该撤的施工机具都已撤完了，剩下的材料已收集堆放安全的地方了，施工现场已留守看护人员，年前的的工作基本完成，准备全员安全撤离施工现场。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。 |
|  江苏江建  | 1. 现场已大部分收拾完成，年前准备撤离施工现场。
 |
| 其它事项 | 1. 撤离现场安全检查，末发现不安全因素。
2. 准备撤离施工现场。
 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |