监　理　日　志

日期：2017年　05月　05日                              天气：　微风

星期：星期五　                                       　 气温：　15℃~24℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料4.8MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 现场巡视检查，参加施工班组安全交底，并对现场存在的安全问题归拢形成监理通知单ZHJL-HBTN-001，发送业主及施工单位并要求期限整改。 参加图纸会审对图纸内设计不清楚项对现场设计代表咨询，并由施工单位形成图纸汇检记录。 召开监理第一次会议明确施工工期，并对现场高空作业提出要求，业主也在会中做出施工注意事项形成会议纪要ZHJL-HBTN-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 混凝土预制支墩吊装就位 地面夹具组装 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 生金文、袁野、张红军 |  |
| 记录人:袁野 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |

施工人员安全培训

第一次监理例会与图纸会审