日期：   2017   年  9  月  28  日                                   天气   多云

星期：   四                                                   气温  25度～33度

工程名称：中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站项目

| 监理工作 情况 | 今日施工现场巡视： 1、光伏区砖厂、光伏板安装接地跨接线。 2、安装光伏支架接地跨接扁钢。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 现场有项目部2人，施工人员4人。 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 李士中 |  |
| 记录人：李士中 |  |  |  | 总监理工程师：李士中 |