2018年1月28日 星期日 多云 -6～-1℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

因天气情况一期现场今天无人施工。

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况：

* 43区基础管桩打桩，桩机一台，钩机一台，测量3人，工人2人。

二期现场共5人施工。

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。