2018年1月30日 星期二 晴 -3～5℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况：

* 29区基础管桩打桩，桩机一台，钩机一台，测量3人，工人2人；
* 33区基础管桩打桩，桩机一台，钩机一台，测量3人，工人2人；
* 29区支架安装8人；
* 62区支架安装5人，立柱焊接2人。

二期现场共25人施工。

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。