2018年2月2日          星期五      阴转多云     0～8℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况：

- 29区立柱焊接2人；支架安装5人；

- 29区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

- 29，31区箱变基础绑筋6人；

- 41区箱变基础绑筋4人

二期现场共22人施工

照片如下：

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。