2018年4月15日          星期日            晴              12～22℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

      - 31/32/62区箱变平台绑筋6人；

- 32-1区支架整改6人；组件安装7人；

- 32-2区1*4mm2电缆铺设4人；立柱防腐处理2人；

- 38区箱变平台脚手架搭建4人；

- 37区箱变基础绑筋3人；

- 38区支架安装12人；立柱焊接2人；

- 43区组件安装6人；支架安装4人；立柱焊接2人；

- 75区立柱焊接4人；

- 76区抱箍安装4人；

- 77区组件安装9人；支架整改6人；箱变平台绑筋4人；

- 79区塘内接地网焊接5人；

- 80区箱变平台下桥架安装3人；护栏焊接4人；

- 81区支架安装11人；立柱焊接2人；

- 82区箱变平台绑筋5人。

二期现场共115人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。