2018年5月21日          星期一                  雨转晴           19～25℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

      - 39-2立柱焊接2人；支架安装4人；抱箍安装2人

      - 46-1区抱箍安装2人；支架安装7人；

      - 46-2区塘内接地网焊接4人；

      - 49区组件安装6人；支架安装4人；

      - 68区立柱焊接4人；抱箍安装2人；接地网开挖4人；

      - 69区立柱焊接3人；抱箍安装3人；

      - 70区高压桥架安装4人；

      - 71区立柱焊接2人；支架安装9人；

      - 73区支架安装7人；

      - 75区接地网焊接4人；

      - 74区支架安装5人；立柱满焊2人；

      - 76区支架安装6人；组件安装5人；

      - 83区组件安装11人；

二期现场共102人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。