2018年6月8日          星期五             晴               23～31℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

      - 39-1区桥架安装4人；组件连接器连接2人；

      - 46-2区组件安装4人；

      - 46-3区支架安装4人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；

      - 67区支架安装8人；箱变平台绑筋5人；

      - 68区组件安装7人；汇流箱接线2人；

      - 69区组件安装9人；

      - 70区组件安装14人；接地网开挖5人；

      - 73区组件安装6人；组件转运3人；

      - 74区支架安装5人；

二期现场共84人施工。

图片如下

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。