2018年10月 31日      星期三   晴  15～26℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 整理二期光伏发电单元桥架过路、过塘埂缺陷整改消缺完成情况检查记录，桥架过路、过塘埂缺陷记录、相片已进行汇报移交；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光