2017年09月02日     星期六   多云   22～28℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：

- 51区安装组件；

- 52区汇流箱接线；

- 53区安装组件；

- 54区光伏组件线路连接；

- 55区安装组件；

- 4区打桩；

- 31区浇筑箱变基础。

- 照片如下：

- 现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、贾玉成

- 记录人：贾玉成