2017年09月05日     星期二   阴   20～26℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：

- 4区安装支架；

- 31区安装支架；

- 30区打桩；

- 33区箱变基础支模，安装支架。

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目质检情况说明：

- 验收55阵区3支区支架。

- 图片如下：

- 现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、贾玉成

- 记录人：贾玉成