## A.0.2

监　理　日　志

日期：2017　年　11　月　30　日　　　　　　　　　　　天气：　阴转多云

星期：　星期四  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-1~8’c

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视现场的安装夹具和导轨工作 - 下午与施工方，大航瞿总和总包方兰总召开现场临时协调会，要求施工方尽快拿出进度计划。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | 1.现场安装夹具和导轨 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，仵升靓 |  |
| 记录人:仵升靓 |  |  |  |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制