**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　10　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期天 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　1~9℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 安全检查施工人员有一个人未带安全帽，存在安全隐患，监理人员并及时要求立即整改。 2. 现场检查安装完成的夹具、压块、导轨无松动脱落现象。 3. 提醒施工人员在上下爬梯的时候应注意安全、防止跌落。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在脱磷车间屋顶进行安装组件、夹具工作。 2. 对已到的夹具、压块进行统一归类。 3. 施工人员在脱磷车间屋顶安装导轨工作。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |