**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　31　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期天 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　2~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视现场施工人员对精整车间已安装完成组件的性能测试。
2. 检查施工人员在三扎车间进行组件、支架、夹具的吊装情况。
3. 旁站四扎车间开挖箱变基础垫层情况。

精整车间施工人员测试电缆接线 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的吊装。
2. 施工人员在精整车间对安装完成的组件进行性能测试。
3. 施工人员正在施工箱变基础垫层的工作。

四扎车间箱变浇筑垫层 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |