**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　28　日　　　　　　　　　　　天气：　阴

星期：　星期日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-7~-1℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 因冰雪天气施工人员未施工。 2. 上午我方监理人员学习组件安装以及汇流箱电缆接线技术工作。   3、下午我方监理人员完善近期的监理月报以及质量控制的资料。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 冰雪天气未施工。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |