监　理　日　志

日期：2018　年　02　月　01　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-4~0℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查施工人员对四扎车间箱变基础墙体砌筑模板拆除工作。 - 旁站四扎车间并网点高压电缆整改线路敷设情况，电气人员做电缆接线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员进行箱变基础墙体砌筑模板拆除。 - 施工人员进行并网点高压电缆路线整改以及接线工作。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |