**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　31 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　12~23℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 因业主支架、通讯电缆未到，施工人员未施工。 2. 上午监理人员在项目部学习监理规划以及安全细则。 3. 下午监理人员学习监理土建细则、电气方面知识。 | | | |
| 工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员未施工。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |