监理日记

| 项目名称 | 宜春威上光伏发电有限公司7.98MW屋顶分布式光伏发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 |  | 建设单位 | 宜春威上光伏发电有限公司 |
| 本日天气 | 多云转小雨 |  | 填报日期 | 2018/5/27 |
| - 施工部位进度情况 - 1#屋面：无 - 2#屋面：气楼安装加固件檩条 - 3#屋面：无 - 4#屋面：无 - 5#屋面：无 - 佳杰厂房：室内安装加固檩条件。 - 仓库：无 - 检查发现的问题 - 无 - 处理措施、意见、结果 - 无 |  |  |  |  |
| 人员、材料、机械进场情况 ： - 工人：光伏15人 - 机械：无 - 材料：无 - 设备：无 |  |  |  |  |
| 备注及其他事宜： |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 陈鹏 |  |  |