监 理 日 志

项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018年5月21日  星期：一 | 天气：小雨 | 气温：最高 12℃  最低 4℃ |
| 1、今日完成条形基础模板材料进场，在指定位置进行卸货、搬运、堆放，因近日连续降雨，现场无施工。  2、现场无施工人员。  C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20180521135956.jpg微信图片_20180521135956 | | |