监 理 日 志

项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018年5月25日  星期：四 | 天气：晴 | 气温：最高 28℃  最低 11℃ |
| 1、今日现场完成钢筋材料切割70%。  2、今日新增11台汇流箱已到场。  3、项目部整理资料。  4、现场施工人：5人  C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20180525200601.jpg微信图片_20180525200601C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20180525200811.jpg微信图片_20180525200811 | | |