**监　理　日　志**

日期：2019年06月08日　 天气: 晴

星期：六 气温:　31℃-21℃

工程名称: **江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 对第一批项目的监理资料进行整理，编制。 2. 与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| **江苏欣佰建设工程有限公司** | 1. 淮安区105户已安装、并网完成。 2. 涟水区542户已安装、并网完成277户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成6户。 | | |
| **其它事项** | **第一批已全部安装完毕,等第二批材料进场后继续安装。** | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王朝煊** | |
| **记录人:王朝煊** | | | | **总监理工程师（签字）:张昭武** |