监　理　日　志

日期：2019年　10月 16日　                       天气: 晴

星期： 六　                                     气温:　18--3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔情况及钢筋焊接 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 机械引孔 1)1、2、4区机械引孔150根 2）3、5、6区机械引孔120根 3）7、8、9区机械引孔 140根 4）10、11、12区机械引孔140根 施工人员98人，施工机械16台 到场钢筋40吨（8mm）80吨（12mm） |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |