监  理  日  志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 3 月8 日 星期 日 |  |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-13度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员15人，管理人员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 1号屋面：南侧安装型支架z柠条扩孔,安装导轨，今天完成1000平米；北侧安装z型支架打胶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  | 监理检查南侧时，有2个施工人员使用手电钻戴线手套，存在安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  | 要求施工方立即整改，已换成胶皮手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 谢冬林 |  | 总监签阅 |  |  |  |  |