监  理  日  志

第56页 共  页

| 2020年05月26日 星期：二 | 天气：小雨转多云 | 气温：17-23℃ |
| --- | --- | --- |
| 一、工程施工情况： 1、今日未施工。 2、杭州物流园南区B1、B2屋面支架累计安装完成100%； 夹具组装累计完成8400套； - 临江物流园加固安装累计完成90%； - 临江南物流园A2屋面支架安装累计完成100%； - A3屋面支架安装累计完成100%； - 嘉兴物流园加固材料到货99%， - 加固材料制作油漆防护完成100%。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1.安全监理情况： - 2.质量监理情况： - 3.存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：吴桥生 审核人：于彬 |  |  |