**监 理 日 志**

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2020 年 04月 07 日 星期 二 | 气候 | 多云 | 气温 | 8-20℃ |
| 监理人员动态：1人。 | 材料进场、取样见证、合格情况：无。 |
| 施工方人员动态：施工人员0人，管理人员 1 人。 |
| 施工机械动态：无。  |
| 施工部位进度情况 | 现场施工人员未进场； |
| 检查发现的问题 | 1、总包施工组织设计方案有待改善：（1）分项项目概况未具体明确介绍； （2）个别进度时间错误。 |
| 处理措施、意见、结果 | 与总包沟通具体改进方案。 |
| 协调内容或其他 | 监理工作内容：1、审核总包报审资料；2、与总包询问加固方工人进场时间。 |
| 记录人 | 吴桥生 | 总监签阅 | 于彬 |