监  理  日  志

- 工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 05月26 日 星期 二 |  |  | 气候 |  | 小雨转多云 |  | 气温 | 17-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人。 |  |  |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 加固材料进场。 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员0人，管理人员1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | - 1、由于天气原因未施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  | 监理工作内容：1、与总包沟通材料到货事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 吴桥生 |  | 总监签阅 |  | 于彬 |  |  |