监　理　日　志（       ）

日期：2020年11月08日　　　　      　　天气：多云

星期：周日　　          　　气温：　26-22℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对环网接地刷黄绿漆，汇流箱雨棚制作，屋面打扫卫生进行巡视。 - 2、整理监理资料； 施工情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位施工内容及进度 | 先能电力工程有限公司 光伏施工单位 | - 屋面接地扁铁刷黄绿漆，清理垃圾；汇流箱雨棚支架制作安装。 - 2.管理1人，施工7人； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 | 刘德文 |  |  |  |
| 记录人: 刘德文 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |