**监 理 日 志**

日期： 2020 年 04 月 22 日 天气 晴天

星期： 三 气温： 7—22度

工程名称: 中石化新星河南公司光伏项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工单位在现场用铲车整平场区地面施工。 2. 业主单位领导，施工单位领导，正衡监理总监理工程师等人在现场讨论工程施工   计划及工程控制等措施工作。  3、监理人员并提出要尽快落实各项材料的预算采购任务。及施工人员配备工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
|  | 1. 施工单位在工地现场用机械平整场地及清理垃圾施工。 2. 施工单位人员在整理住宿舍施工。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 2人 |
| 记录人： | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |