**监 理 日 志**

日期： 2020 年 04 月 24 日 天气 晴天

星期： 五 气温： 10—26度

工程名称: 中石化新星河南公司光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天监理人员巡查施工单位在现场用铲车整平场施工。及办公场所、住宿舍整理施工查看工作。
2. 今日现场油田施工人员用吊车，运输车清理现场设备构件及现场堆放的集装箱运出清理施工。监理人员并向业主汇报现场情况。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
|  | 1. 施工单位在工地现场用铲车，挖机平整场地及清理垃圾。
2. 施工单位人员在整理住宿舍施工。现场人员8人
 |
| 其它事项 |  |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |