监 理 日 志

日期：   2020 年 04   月  30日                                天气 晴天

星期：     四                                            气温：  17—32度

工程名称:   中石化新星河南公司光伏项目

| 监理工作 情况 | - 今天监理人员巡查施工现场，未见施工现场有人员放线施工。已上报业主单位项目经理。 - 因为当地人员整平的场地费用问题未进行协调到位。当地人员暂停了施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  |  | - 今天施工现场无人员放线施工。 |  |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人： |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |