**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 16日 天气 晴天

星期： 六 气温： 21—33度

工程名称；河南油田一厂双河东区分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天巡查施工现场，今天总包单位未施工。 2. 总包单位施工合同未答定。 3. 监理资料编制工作。总包单位编制的组织设计过于简单，要求施工单位整改。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
|  | 1. 今天总包单位未进行施工。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人： | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |