监 理 日 志

日期：   2020 年 05  月  18日                                天气 晴天

星期：    一                                          气温：  21—37度

工程名称:   河南油田一厂双河东区分布式光伏发电项目

| 监理工作 情况 | - 今天巡查施工现场，今天总包单位来现场安装电箱内部电表及空开开关、接线工作。中午当地人员因场地平整资金未到位，不准施工。并联系了业主只好收工等业主处理。下午业主2领导到达施工现场。 - 监理资料编制工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  |  | - 今天总包单位进场3人安装电箱内电表及开关施工。 - 当地人因为场地平整资金未到位不准施工，下午只有暂停施工。等待业主处理。 |  |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人： |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |