**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 25日 天气 阴天

星期： 一 气温： 17—30度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天巡查施工现场，今天总包单位人员在现场未进行施工。2人在现场看图及编制合同板本工作。 2. 下午业主单位领导到现场召开第一次监理例会。重点要求总包单位6.30工程并网完成。由业主方主持。总包单位参加。监理人员参加并讲话。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员在现场未施工。2人在现场看图纸工作。及和领导到场参加工程例会工作。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人： | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |