**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 09日 天气 小雨转阴天

星期： 六 气温： 14—20度

工程名称: 中石化新星河南公司光伏项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天巡查施工现场，总包单位GPS定位放点施工。 2. 与业主领导在现场沟通本工程如何开展等事宜。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
|  | 1、今天总包单位定位放线施工。GPS设备一台。下午人员9人。管理人员1 人。并用挖机拆除了一只侧所施工。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人： | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |