**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 20日 天气 晴天

星期： 三 气温： 21—32度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天巡查施工现场，今天总包单位人员在现场未进行施工。等待业主处理好现场当地人员要款问题后进行施工。
2. 监理资料编制工作。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
|  | 1. 今天总包单位人员在现场未施工。
 |
| 其它事项 |  |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |