**监　理　日　志**

日期： 2020 年 12 月 12 日 天气: 雾霾转多云

星期：六 气温： -3°—5°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 对南和厂区制粉车间2光伏线缆敷设进行查看。
2. 对南和厂区制粉车间2接地防腐刷漆进行查看。

3、对施工人员和管理人员核对，以及安全施工情况进行查看。4、收集整理编写资料上传至监理云。  |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 南和厂区制粉车间2光伏线缆进行敷设。
2. 南和厂区制粉车间2进行接地防腐刷漆。
3. 施工人员：12人，管理人员：3人。
 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员：** | 戚平签名  |
| **戚平签名****记录人：** | **总监理工程师：**C:\Users\zh9\Desktop\3日志\王立杰.jpg |