监　理　日　志

日期：2020年10月30日　　　　　　　　　　　　天气：晴

星期：五　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：6～19°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-001

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡查施工现场，一标段机械平整场地及回填水沟土施工，要求施工单位对回填进行压实工作。 - 现场要求施工单位做好现场防火措施，禁止人员吸烟。否则将给予考核工作。 - 巡查二标段现场机械除草施工工作。同时要求施工单位注意车辆使用安全。 - 业主启动本工程2020.10、30日开工典礼。要求施工单位做好开工后准备工作。并进行现场施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司标段一 |  | - 现场机械平整水沟回填土施工，及车辆拉土施工。 - 现场开工典礼工作。 - 现场机械3台，管理人员1人。施工人员8人 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司 |  | - 现场机械除草施工。 - 现场机械2台，管理人员3人，施工人员4人 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |