监　理　日　志

日期：2020年  09  月　15  日                            天气：　中至小雨

星期：星期二　                                       　 气温：　21～25℃

工程名称: 中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 下午召开了第三次例会，会上提出了组件生产日期，甲方要求监理方派人去厂家监造，并且要有完整的监理监造日记及测试报告，对箱变开挖、日报制度及设备调试检测单位提出要求，监理单位除对总包提出了要求外，对业主也提出了尽快审批报验资料的要求，今天施工人员也已到场。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单 位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 湖南红太阳新能源科技有限公 司 | 今天施工人员进场三人。 |  |  |
| 其它事项 | 下午第三次例会。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |