**监　理　日　志**

日期：2020年09月 26日　 天气:多云转晴

星期：六 气温:　18-25°

工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 要求施工单位完善好前期及过程资料。 2. 要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面防水尽快施工。 3. 控制室新静电地板已到场，要求施工单位尽快施工。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 没施工内容及进度 | | |
| 上海上电电力工程有限公司 | 1. 现场因材料未到场，没有施工。 2. 义乌站及淮海站控制室静电地板已到场。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王明官** | |
| **记录人: 王明官** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |