**监理工作日志**

记录人：陈渝 第53页，共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021 年09月25日  星期：六 | 气候：白天：中雨  夜间： | 气温：最高 28 ℃  最低21 ℃ |
| 工作内容：  施工情况  下雨未施工  钢索到货10盘每盘2500M  监理情况   1. 整理资料。 2. 巡视钢索卸货。 | | |
| 安全内容：  无安全隐患、防疫安全到位 | | |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。