监　理　日　志

日期： 2021 年 7 月13日　                                       天气:多云

星期： 二                                                        温度:27-32℃

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1.现场巡视监控安装、调试； - 整理监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 屋面监控安装、调试； - 并网柜到场，卸货。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 刘德文 |  |
| 记录人: 刘德文 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |