监　理　日　志

日期： 2021 年 7 月18日　                                       天气:多云转大雨

星期： 日                                                        温度:24-29℃

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1.整理监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 下雨，现场无施工； |  |  |
| 其它事项 | 13台110华为逆变器进场 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 刘德文 |  |
| 记录人: 刘德文 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |