**监　理　日　志**

日期： 2021 年 8 月13日　 天气:中雨

星期： 五 温度:23-29℃

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 整理资料；
2. 现场巡视；
3. 下发工作联系单1份。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
|  | 1.6#屋面组件调整，组串调整；施工3人。 |
| **其它事项** | 根据现场安全防护情况，要求施工方做好施工各项安全防护工作，下发工作联系单。 |
| **本日现场监理人员** | 刘德文 |
| **记录人: 刘德文** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |