**监　理　日　志（ ）**

日期：2021年　10月 16日　 天气: 小雨

星期：六 　 气温:　12°-18°

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 编制监理前期资料
2. 巡视现场
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 1. 施工人员：8人
2. 下午1#楼屋面支架基础浇筑混凝土
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **蔡扣林** |
| **记录人:蔡扣林** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |