**监 理 日 志**

日期：2022年 08月 03日 天 气：多 云

星期：三 气 温：34/24℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 1.存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常，1名看护人员在岗；  2.在天润新能系统上审批8份施工单位报验的资料，5份审核通过，3份驳回重新提交。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | |
| 河北舒阳新能源科技有限公司 | 无人施工 | |
| 其他事项 |  | | |
| 本日现场监理人员 | | | 贲振军 |
| 记录人：贲振军 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生 |