监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2022 年 5 月 9日 |  | 星期一 | 天气情况 | 阴 |  | 温度 14-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 主车间 |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 3人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | 主车间清洗管道安装 |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指 令情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情 况 | 检查清洗管道安装情况，现场巡视。 |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、 核定单情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决 的问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 人员体温均正常 |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 闫鑫 |  |  | 审 核 人 |  |  |  |

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2022 年 5 月 9日 | 星期一 | 天气情况 | 阴 |  | 温度 14-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 编 写 人 | 闫鑫 |  | 审 核 人 |  |  |  |