**监　理　日　志**

日期： 2021 年 12 月 24 日　 天气:雨、大风

星期： 五 温度:15/6℃

工程名称: 宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 项目部值班；
2. 编写周报；
3. 落实寒潮来临施工安全防护措施，下发监理工作联系单一份。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 浙江慈农电力发展有限公司 | 1. 项目部人员值班；
2. 水泥基础预制。
 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 刘德文  |
| **记录人: 刘德文** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |